CHARTE DE TEST EXPLORATOIRE

Epic 1 → Access Management

Tool Shop Demo → practicesoftwaretesting.com

## 1. Informations générales

| Champ | Détail |
| --- | --- |
| Application | Tool Shop Demo → practicesoftwaretesting.com |
| Epic | Epic 1 → Access Management |
| Sprint | Sprint 1 / 4 |
| Testeur | Yassine Boulaklhrif → QA TESTER |
| Date | 6 juillet 2026 |
| Durée de la session | 90 minutes (sans interruption) |
| Version | 1.0 |

## 2. Objectif

Explorer les fonctionnalités d'accès à l'application afin d'identifier les anomalies, incohérences et risques liés à l'authentification, l'inscription et la gestion de session.

## 3. Cible — Fonctionnalités explorées

| Fonctionnalité | Type de test | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Login email / mot de passe | Automatisé |  |
| Register (création de compte) | Automatisé |  |
| Logout | Automatisé |  |
| Sign in with Google | Manuel uniquement | Composant tiers → hors contrôle |

## 4. Risques identifiés

| Zone | Niveau | Description |
| --- | --- | --- |
| Login email/mdp | ÉLEVÉ | Accès bloqué = aucune fonctionnalité authentifiée accessible |
| Register | ÉLEVÉ | Impossible de créer un compte = perte d'utilisateur |
| Logout | MOYEN | Session non terminée = risque sécurité sur compte utilisateur |
| Sign in with Google | FAIBLE | Composant tiers → testé manuellement, observation |

## 5. Cas limites à explorer

| Fonctionnalité | Cas limite |
| --- | --- |
| Login | Email inexistant / mauvais mot de passe / champs vides / email mal formaté |
| Register | Email déjà utilisé / mot de passe trop court / champs obligatoires vides |
| Logout | Vérifier que la session est bien détruite après déconnexion |

## 6. Périmètre exclu

| Élément exclu | Raison |
| --- | --- |
| Catalogue produits | Couvert dans Epic 2 |
| Panier & Checkout | Couverts dans Epic 3 et 4 |
| Tests de performance | Hors périmètre du projet |
| Tests de sécurité | Hors périmètre du projet |

## 7. Livrables attendus

| Livrable | Description |
| --- | --- |
| Rapport de bugs | Bug reports structurés avec sévérité et reproduction steps |
| Notes d'exploration | Observations et comportements inattendus |
| Cas de test candidats | Liste des scénarios à automatiser identifiés durant la session |

## 8. Notes d'exploration (à renseigner pendant la session)

| Zone | Observation | Type |
| --- | --- | --- |
| LOGIN → mot de passe | En dessous de 3 caractères, un message d'erreur en rouge s'affiche "La longueur du mot de passe est invalide" | Info |
| REGISTER → mot de passe | Le mot de passe doit contenir : au moins 8 caractères, des lettres en majuscules et minuscules, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial (e.g., @, #, $, etc.) | Info |
| LOGIN | Une fois les credentials valides rentrés dans les inputs respectifs, on est redirigé vers l'url "{site}/account" qui montre que la session en tant qu'utilisateur connecté a bien démarrée. | Info |
|  |  | Bug / Info / Amélioration |

## 9. Bugs trouvés

| ID | Zone | Sévérité | Description | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Login / Register | MOYEN | Le mot de passe du Register nécessite minimum 8 caractères, hors dans la section Login le message "La longueur du mot de passe est invalide" s'affiche dès 2 caractères. Étapes à reproduire : 1. Aller sur la page Login 2. Saisir un email au format valide 3. Saisir un mot de passe de 2 caractères 4. Résultat obtenu : le message d'erreur s'affiche | Aucun message d'erreur avant 8 caractères (cohérence avec Register) |
| BUG-002 | Login | FAIBLE | La connexion avec l’option “Sign in with google” renvoi une fenêtre noir avec du texte en format JSON après avoir choisi le compte google Étapes à reproduire : 1. Aller sur la page Login 2. Appuyer sur “Sign in with google” 3. Cliquer sur le compte google choisi 4. Résultat obtenu : fenêtre noire avec texte JSON | La connexion est réussi et la session est démarrée en tant qu’utilisateur connecté |
| BUG-003 |  |  |  |  |

Document produit dans le cadre du portfolio QA — TypeScript + Playwright